# Proyecto de aula — Metodología de trabajo (SDD, DISEÑO, versiones, Git y secretos)

Léame primero. Este documento define CÓMO se trabaja el proyecto de aula del curso Diseño de Software (USB Medellín) — la misma metodología del ejemplo que construimos en clase. Lo QUE construye cada equipo lo define el documento de su módulo (lo entrega el profesor en clase).

## 1. El método: SDD por versiones (igual que en clase)

El proyecto de aula se trabaja con Spec-Driven Development (SDD): primero la especificación, después el código, versión por versión — exactamente como el ejemplo del curso:

| Ejemplo de clase | Qué demuestra |
| --- | --- |
| proyecto_diseno_de_software1 | La v1: una rebanada vertical con capas, especificada Y DIBUJADA antes de codificar (vea sus diagramas Mermaid) |
| proyecto_diseno_de_software2, 3… | Llegarán durante el semestre — la ruta continúa igual |

Lo que se replica del ejemplo es el MÉTODO, no el contenido: la constitución permanente, una carpeta de specs por versión con sus documentos, los criterios de aceptación como definición de "terminado", el cierre con tag, la regla de que una versión cerrada no se reabre — y, en ESTE curso, el diseño dibujado dentro de la spec (sección 4).

### 1.1 Las reglas de oro

- La especificación manda: no se programa nada que la spec de la versión en curso no pida.

- No se anticipa: nada de una versión futura se construye "de una vez" (YAGNI con dirección: las interfaces sí, la fábrica cuando llegue el segundo motor).

- Una versión está TERMINADA solo cuando pasan sus criterios de aceptación → commit + tag vN en main → solo entonces se escribe la spec de la siguiente.

- Una versión cerrada no se reabre: los ajustes van en la siguiente.

- Regresión obligatoria: al cerrar la vN, los criterios de TODAS las versiones anteriores deben seguir pasando.

## 2. Las 4 versiones del proyecto de aula

| Versión | Qué agrega (acumulativo) | Cierre |
| --- | --- | --- |
| v1 | CRUD de las tablas sin FK del módulo — API REST + Frontend funcionando | Criterios en verde + tag v1 |
| v2 | CRUD de TODAS las tablas (FK con listas desplegables cargadas desde la API; tablas puente) | Regresión v1 + criterios + tag v2 |
| v3 | JWT + sesiones + control de acceso por roles + CRUD de usuario/rol/rol_usuario (solo admin) | Regresión v1-v2 + criterios + tag v3 |
| v4 | Aplicativo completo: 10 consultas multitabla (4+ tablas c/u), dashboard, imagen corporativa, responsive/PWA y publicación en servidor gratuito | Regresión total + criterios + tag v4 |

### 2.1 Calendario y evaluación del semestre (100%)

La fecha exacta de su grupo la fija el profesor en clase (anótela).

| Momento | Fecha general | Fecha exacta (su grupo) | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación individual teórico-práctica | Segunda semana de septiembre | ____/____/________ | 20% individual |
| Entrega versión 1 | Penúltima semana de septiembre | ____/____/________ | 20% — 10% sustentación individual (incluidos los commits) + 10% equipo |
| Entrega versión 2 | Penúltima semana de octubre | ____/____/________ | 20% — 10% + 10% |
| Entrega versión 3 | Primera semana de noviembre | ____/____/________ | 20% — 10% + 10% |
| Entrega versión 4 | Penúltima semana de noviembre | ____/____/________ | 20% — 10% + 10% |

"Incluidos los commits": en la sustentación individual cada estudiante responde por SU rama, y sus commits lo respaldan. Una rama con un solo commit gigante la noche anterior es una sustentación sin evidencia.

## 3. El spec kit que cada equipo ESCRIBE (por versión)

Antes de programar cada versión, el equipo escribe su especificación en docs/spec_kit/ del repositorio de la API (el mismo formato del curso):

docs/spec_kit/

├── 1_constitution.md            ← UNA vez (los principios del equipo: stack

│                                   elegido, capas, español, borrado lógico,

│                                   secretos por variables de entorno…)

└── versiones/

├── 0_mapa_versiones.md      ← la tabla de la sección 2, con estados

├── v1_<nombre>/             ← 2_spec.md · 3_plan.md · 4_research.md ·

│                              5_data_model.md · 6_contracts.md ·

│                              7_quickstart.md · 8_tasks.md ·

│                              HISTORIAS_DE_USUARIO.md · GUIA_IA1.md*

├── v2_<nombre>/             ← los mismos, para el delta de la v2

└── …

- HISTORIAS_DE_USUARIO.md es obligatoria en este curso: las tarjetas con el formato de clase (número, usuario, prioridad, riesgo, puntos, descripción "Yo… como… quiero… para…", observaciones con trazabilidad y criterios de aceptación numerados). El ejemplo: las historias de la v1 del curso.

- * La GUIA_IA<N>.md es opcional pero recomendada: si construyen con IA, escriban el prompt y las reglas como en las guías del curso.

La spec es parte de la nota: se evalúa que exista, esté completa, coincida con lo construido — y que traiga los diagramas de la sección 4.

## 4. EL SELLO DE ESTE CURSO: los diagramas Mermaid obligatorios

Esto es Diseño de Software: el diseño se DIBUJA, y se dibuja DENTRO de los .md del spec kit — como bloques ```mermaid (texto que GitHub renderiza y que la IA lee como parte de la especificación; jamás imágenes pegadas). El ejemplo vivo es el spec kit de proyecto_diseno_de_software1: cada diagrama exigido aquí existe allá, con su guía de lectura.

Qué diagrama va en qué documento (obligatorios por versión):

| Documento | Diagrama(s) Mermaid obligatorio(s) | Tipo Mermaid | Qué debe mostrar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1_constitution.md | La regla de dependencias (una sola vez, no por versión) | flowchart | Las capas del equipo y las ÚNICAS flechas permitidas (cruzando por interfaces/contratos) |
| 2_spec.md | Diagrama de contexto | flowchart | El sistema de ESTA versión, sus vecinos (usuarios, front, BD, servicios externos) y qué viaja por cada flecha |
| 3_plan.md | Despliegue + clases + secuencia del camino feliz | flowchart · classDiagram · sequenceDiagram | Los contenedores/servicios del compose con sus puertos · la rebanada principal con sus interfaces · UNA operación completa viajando por las capas |
| 5_data_model.md | Entidad-relación | erDiagram | Las tablas de la versión con PK/FK/cardinalidades (y qué columnas escribe la BD, no la API) |
| 6_contracts.md | Las secuencias de ERROR | sequenceDiagram | Mínimo dos: el 404 (quién decide "no existe") y el 422/400 (dónde corta la validación) — con Note explicando qué capa aporta qué |
| 7_quickstart.md | El ciclo de validación | flowchart | Arrancar → probar criterios → verde = tag / rojo = corregir |
| 8_tasks.md | El orden de fases con compuertas | flowchart | Cada fase con su "Verificar:" como condición de la flecha |
| 4_research.md | (sin diagrama obligatorio) | — | Es el registro de ADRs: texto con opciones, criterios y consecuencias; una tabla comparativa vale más que un dibujo aquí |

Las tres reglas de los diagramas:

- Embebidos y en texto: bloques ```mermaid dentro del .md. Un PNG pegado NO cumple (no se versiona con diff ni lo lee la IA cuando le entreguen la spec).

- Cada diagrama con su guía de lectura: 1-3 frases debajo diciendo cómo leerlo (cajas = quién, flechas = qué). Si el diagrama necesita media página de explicación, simplifique el diagrama.

- El diagrama es contrato: si la secuencia dice que el servicio lanza la excepción y el controller la traduce, el código debe hacer EXACTAMENTE eso. Diagrama y código en desacuerdo = criterio de diseño no cumplido.

En la sustentación individual se puede pedir: "léame su diagrama de secuencia del 404" o "¿por qué esta flecha no puede existir en su diagrama de dependencias?" — los diagramas son de TODO el equipo.

## 5. Los dos repositorios (y las reglas de GitHub)

| Repositorio | Qué es | Regla de oro |
| --- | --- | --- |
| <equipo>-api | El backend: REST + JSON, conecta a la BD | NO genera HTML |
| <equipo>-frontend | La interfaz: consume la API por HTTP | NO se conecta a la BD |

Requisitos obligatorios de ambos repositorios:

- Privados. El código del equipo no es público.

- Invitar al profesor como colaborador desde el primer día: Settings → Collaborators → Add people → ccastro2050. Sin acceso del profesor, la entrega no existe.

- El spec kit (con sus diagramas) vive en el repo de la API.

### 5.1 El flujo de ramas (obligatorio desde la v1)

- NADIE trabaja en main. Nunca. Ni un commit directo.

- Cada estudiante tiene SU rama (rama-mariana, rama-jorge) y trabaja siempre ahí.

- El equipo designa UN encargado del main (el integrador), que también tiene su propia rama — su rol extra es ser el único que hace merge.

- Todo llega a main por Pull Request revisado por el encargado (¿compila? ¿cumple la spec? ¿los criterios siguen pasando?).

- El cierre de cada versión es un tag vN sobre main.

- Commits pequeños, frecuentes y descriptivos en español — "avances" no es un mensaje.

rama-mariana ──●──●──●──╮ PR

rama-jorge   ──●──●─────┤ PR      (revisa y hace merge: SOLO el encargado)

rama-andres  ──●──●──●──┤ PR

▼

main         ────────●──●──●── tag v1 ──●──●── tag v2 ──…

## 6. Secretos: variables de entorno, SIEMPRE

Regla innegociable: ningún secreto va escrito en el código ni en archivos versionados (cadena de conexión, secreto del JWT, claves de servicios externos).

Aclaración del profesor: en los repositorios del curso las credenciales están a la vista a propósito y solo por didáctica (es un laboratorio que corre en su PC). El proyecto de aula se publica en un servidor real (v4): ahí la regla aplica completa desde la v1.

- El código lee los secretos de variables de entorno (.env local, environment: en compose, panel del servidor en la v4).

- .env NUNCA se sube — al .gitignore desde el primer commit.

- El repo SÍ incluye .env.example con valores de mentira.

- Si un secreto se subió por error: rotarlo de inmediato — borrarlo del último commit no basta, quedó en la historia.

En la rúbrica: un secreto quemado anula el criterio de seguridad de la versión.

## 7. Reglas técnicas del sistema (aplican a todos los módulos)

- API REST: JSON siempre; códigos HTTP correctos (200/201, 400, 401, 403, 404, 422, 500); endpoints por tabla (GET /api/{tabla} · GET /{id} · POST · PUT /{id} · DELETE /{id} con borrado lógico: activo = 0).

- Separación estricta: si el frontend toca la BD, la arquitectura está rota (criterio de rúbrica).

- v3 — seguridad: POST /api/login entrega el JWT; middleware de autenticación y autorización por roles; contraseñas hasheadas (bcrypt o equivalente), nunca en texto plano.

- v4 — cierre: 10 consultas multitabla (4+ tablas c/u) con dashboard; páginas corporativas con identidad; responsive/PWA; publicación en servidor gratuito aprobado por el profesor.

- Stack: cada equipo elige su lenguaje/framework con aprobación del profesor — la metodología, los contratos y LOS DIAGRAMAS son los mismos en cualquier stack (esa es la gracia).

## 8. Rúbrica de evaluación

Cada criterio se califica en una de dos franjas: Cumple (3.0 – 5.0, según calidad) o No cumple (0 – 2.9).

| Criterio | Cumple (3.0 – 5.0) | No cumple (0 – 2.9) |
| --- | --- | --- |
| Especificación (SDD) | Spec kit completo ANTES del código; criterios verificables; coincide con lo construido | No hay spec, se escribió después, o contradice lo construido |
| DISEÑO (diagramas del spec kit) | Los diagramas obligatorios de la sección 4 presentes, en Mermaid embebido, con guía de lectura, y COINCIDEN con el código (la secuencia del 404 es la del código) | Diagramas faltantes, pegados como imagen, sin guía, o en desacuerdo con lo construido |
| Historias de usuario | Tarjetas completas con criterios de aceptación verificables y trazabilidad a la spec | Sin historias, sin criterios, o desconectadas de la spec |
| Funcionalidad de la API | Endpoints de la versión con JSON y códigos correctos | Endpoints caídos o sin JSON |
| Funcionalidad del Frontend | Consume la API y es usable | No funciona o va directo a la BD |
| Separación API/Front | El front jamás toca la BD | No hay separación |
| Seguridad (v3+) y secretos (todas) | JWT + roles; contraseñas hasheadas; cero secretos en el código; .env.example presente | Sin autenticación o secretos quemados |
| Borrado lógico | En las tablas de la versión, inactivos filtrados | Borrado físico |
| Git y GitHub | Repos privados con el profesor; cada uno en su rama; TODO por PR; solo el encargado hace merge; tags; commits descriptivos | Commits a main, repo público, o "un solo commit con todo" |
| Dashboard y consultas (v4) | 10 consultas de 4+ tablas con gráficos | Menos, o sin dashboard |
| Publicación (v4) | Publicado y funcional, secretos en el panel del servidor | No publicado o secretos expuestos |

Entregar en cada versión: enlaces a los 2 repos (con el tag vN puesto) + evidencia del quickstart pasando. En la v4, además: URL del sitio publicado.